Bosna i Hercegovina              	                                                                Bosnia and Herzegovina

Federacija Bosne i Hercegovine		                          Federation of Bosnia and Herzegovina

Zeničko-Dobojski Kanton                                                                             Zenica-Doboj Canton

OPĆINA BREZA	                                                                               MUNICIPALITY OF BREZA

Općinski načelnik                                                                                      Municipality Mayor

Broj:01/2-23            /21

Breza: 21.04.2021. godine

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA I ZAŠTITE

JAVNIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE BREZA

period 15.03.2021. - 15.11.2021. godine

Donošenje Godišnjeg plana i programa održavanja i zaštite javnih cesta je obaveza utvrđena članom 25. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj: 12/10, 16/10 i 66/13). Istim članom Zakona je utvrđeno da Godišnji plan i program održavanja i zaštite javnih cesta za lokalne ceste i ulice donosi Općinski načelnik a saglasnost na plan daje Općinsko vijeće.

U pripremi godišnjeg Plana i programa održavanja i zaštite javnih cesta u ljetnom periodu za 2021. godinu, planirane su aktivnosti u skladu sa materijalnim okvirima, odnosno planiranim namjenskim sredstvima namjenjenim za finansiranje poslova redovnog održavanja javnih cesta u ljetnim uslovima.

Stvarne potrebe redovnog održavanja su daleko veće od finansijskih mogućnosti i planom održavanja cesta za tekuću godinu obuhvaćeno je izvršenje prioritetnih poslova i zadataka.

Planirani iznos sredstava Budžetom Općine Breza za Godišnji plan i program održavanja i zaštite javnih cesta u ljetnom periodu je 90.000,00 KM  konto 613724.

Aktivnosti redovnog održavanja javnih cesta u ljetnom periodu odvijajat će se u okviru tehnološkog jedinstva cijelog sistema upravljanja cestama i građevinskim objektima na cestama, a obuhvataju izvođenje radova za koje nije potrebna građevinsko-tehnička dokumentacija, a kojima se osigurava nesmetan i siguran promet i očuvanje projektovanog stanja ceste.

Osnovni ciljevi redovnog održavanja cesta u ljetnom periodu su:

- sprječavanje propadanja cesta,

- omogućavanje sigurnog prometa,

- smanjenje troškova korisnika dobrim stanjem cesta,

- dovođenje cesta u projektovano stanje uzimajući u obzir izmjenjene potrebe prometa.

Popis javnih cesta na području Općine Breza:

I  Lokalne ceste

| Red. broj | Naziv ceste | Oznaka | Dužina (m) | Stanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vrsta zastora Makadam ili asfalt | Širina kolovoza |
| 1. | RC R444-Vrbovik |  | 1 000 | Asfalt | 5,0 |
| 2. | Podžupča - Podgora |  | 2 818 | Asfalt | 5,0 i 3,5 |
| 3. | Župča - Izbod |  | 1 160 | Asfalt | 3,5 |
| 4 | Kahve - Izbod |  | 2 240 | Asfalt | 5,0 i 3,5 |
| 5. | Kamenice - Bulbulušići |  | 1 935 | Asfalt | 3,5 |
| 6. | Breza - Mahmutovića Rijeka |  | 14 850 | Asfalt Makadam | 5,0 |
| 7. | Mahmutović Rijeka - Ilijaš |  | 3 660 | Makadam | 4,0 |
| 8. | Dolovčići - Nasići |  | 3 450 | Makadam | 3,5 |
| 9. | Koritnik - Vlahinje |  | 3 050 | Asfalt Makadam | 4,0 i 3,0 |
| 10. | RC R444Smailbegovići |  | 1 080 | Asfalt | 7,0 i 4,0 |
| 11. | Mahala - Prhinje |  | 4 470 | Asfalt | 4,5 |
| 12. | Banjevac-Vijesolići |  | 3 220 | Asfalt | 5,0 |
| 13. | Breza-Gornja Breza |  | 2 850 | Asfalt | 5,0 |
| 14. | Gornja Breza-Vardište |  | 6 290 | Asfalt | 5,0 |
| 15. | Breza-Smrekovica |  | 3 630 | Asfalt Makadam | 3,0; 3,5 i 4,0 |
| 16. | RC R444-Sutješćica |  | 1 300 | Asfalt | 3,5 |
| 17. | RC R444-Mahala |  | 680 | Asfalt | 3,5 i 4,0 |

Ukupna dužina lokalnih cesta:        57 683 m

II  Ulice u naseljima u kojima je uveden sistem ulica

1. Grad Breza:

| PODKATEGORIJE SAOBRAČAJNICA | NAZIV ULICE |
| --- | --- |
| Glavne gradske ceste | Ulica Žrtava genocida u Srebrenici |
|  | Ul.Salke Bešlagića |
|  | Ul.Bogumilska |
|  | Ul.Titova |
|  | Ul.ZAVNOBiH-a |
|  | Ul.6.april |
| Sabirne gradske ceste | ul.Odred „Sretno |
|  | ul.Ismeta Šarića |
| Lokalne gradske ceste | Ul. Patriotske lige |
|  | ul.Filipa Lastrića |
|  | ul-Džemala Bijedića |
|  | ul.prema zgradi A-30 |
|  | Desitijatska ulica |
|  | Ulica prema kinu |
|  | Ulica prema JU DZ „Breza |
|  | Ulica Stari most |
|  | Pristupni put za O.Š. „Enver Čolaković“ Breza |
|  | Ulica Mustafe Keškića |
|  | Ulica Nikole Škobića |
|  | Ulica Alije Alikalfić |
|  | Ul.8.januar |
|  | Ul. Brigadna |
|  | Ul. 7.mart |
|  | Ul.Stara kula – od spoja sa LC Smrekovica |
|  | Ul. Smrekovačka |
|  | Ul. Stare jame |
|  | Ul. Jasike |
|  | Ul. Hasana Kafije |
|  | Bosanska ulica |

2. Naseljeno mjesto Banjevac:

| PODKATEGORIJE SAOBRAĆAJNICA | NAZIV ULICE |
| --- | --- |
| Sabirne lokalne ceste | Ul.Glavni sokak |
|  | Banjevačka ulica |
| Lokalna gradska cesta | Ulica 1907.godine |

3. Naseljeno mjesto Bulbulušići:

| PODKATEGORIJE SAOBRAĆAJNICA | NAZIV ULICE |
| --- | --- |
| Lokalne gradske ceste | Ulica Grabovik |
|  | Ul. Bulbulušići |
|  | Ul.Alije Sirotanovića |
|  | Ul.Kamenjača |
|  | Ul.Željeznička |

4. Naseljeno mjesto Kamenice

| PODKATEGORIJE SAOBRAĆAJNICA | NAZIV ULICE |
| --- | --- |
| Lokalne gradske ceste | Ulica Podlug |
|  | Ul. Bega Turhanije |
|  | Ul.Podkamenjača |
|  | Ul.Prikodolica |

5. Naseljeno mjesto Mahala

| PODKATEGORIJE SAOBRAĆAJNICA | NAZIV ULICE |
| --- | --- |
| Lokalne gradske ceste | Ul. Herce |
|  | Ul. Derviševići |
|  | Ul. Dinarevići |
|  | Ul.Mamele |
|  | Ul.Jame |
|  | Ul. Nefići |
|  | Ul. Zeleni put |
|  | Ul. Bošnjačka |
|  | Ul. Trzanska |

- Naseljeno mjesto Potkraj

| PODKATEGORIJE SAOBRAĆAJNICA | NAZIV ULICE |
| --- | --- |
| Lokalne gradske ceste | Ul. Jurjevska |
|  | Ul. Jezerska |
|  | Ul. Stara Pruga |
|  | Ul. Skladovi |
|  | Ul.Putina |

- Naseljeno mjesto Smailbegovići

| PODKATEGORIJE SAOBRAĆAJNICA | NAZIV ULICE |
| --- | --- |
| Lokalne gradske ceste | Ul. Jurve |
|  | Ul. Visočki put |
|  | Ul. Šipovi |
|  | Ul. Novo Naselje |

- Naseljeno mjesto Založje

| PODKATEGORIJE SAOBRAĆAJNICA | NAZIV ULICE |
| --- | --- |
| Sabirne lokalne ceste | Ul.29 april |
| Lokalne gradske ceste | Ul Muse Elvedina |
|  | Ul.Ganić Halida |

- Naseljeno mjesto Župča

| PODKATEGORIJE SAOBRAĆAJNICA | NAZIV ULICE |
| --- | --- |
| Glavne gradske ceste | Ul.Džemaludina Čauševića |
|  | Ul.Gazi Husref-bega |
| Lokalne gradske ceste | Ul.Mramorska |
|  | Ul.Stavnja |
|  | Ul.Meše Selimovića |
|  | Ul.Vidonja |
|  | Ul.dr. Ahmeda Smajlovića |
|  | Ul.Mujezinova |
|  | Ul.Hadžijska |
|  | Ul.Husejna Džoze |
|  | Ul.Husejna Kapetana Gradaščevića |
|  | Ul.Musa Čazim Čatić |
|  | Ul.Derviš Hasanova |
|  | Ul.Gorice |
|  | Ul.Džamijska |
|  | Ul.Maka Dizdara |
|  | Ul.Patarenska |

Ukupna dužina ulica : 26 032 m

III. Nekategorisane/nerazvrstane  ceste i trotoari

U ovu kategoriju spadaju sve ostale ceste i ulice koje nisu pomenute u naprijed navedenim tabelama, a ukupna dužina nerazvrstanih cesta je oko 12 500 m.

Redovno održavanje cesta u ljetnom periodu

Redovno održavanje cesta obuhvata izvođenje radova kojima se osigurava nesmetan i siguran saobraćaj i očuvanje projektovanog stanja cesta.

Redovno održavanje cesta povjerit će se najpovoljnijem ponuđaču radova, a po  provedenom postupku javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Radovi redovnog održavanja utvrđeni odredbama Zakona o cestama Federacije BiH, su:

- popravka kolovoza, trupa ceste, potpornih i obložnih zidova;

- uklanjanje odronjenog materijala i čišćenje kolovoza i objekata za odvodnju;

- održavanje bankina (planiranje i poravnavanje), bermi i kosina usjeka, nasipa i zasjeka;

- održavanje objekata na cestama;

- izrada i postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, svjetlosno sigurnosnih uređaja, zamjena, popravka i uklanjanje oštećene i nepotrebne saobraćajne signalizacije i opreme ceste;

- košenje trave i održavanje zelenih površina i zasada u cestovnom pojasu;

- održavanje potrebne preglednosti cesta i oznaka u cestovnom pojasu;

- manji zahvati na obnavljanju, zamjeni i ojačanju dotrajalih kolovoza,

- manji zahvati na ojačanju i zamjeni propusta, potpornih i obložnih zidova i zaštita čeličnih konstrukcija od korozije;

- manji zahvati na ugrađivanju ivičnjaka i izradi pješačkih staza;

- manji zahvati na saniranju klizišta i odrona;

- obavljanje i drugih poslova kojima se osigurava stalan, nesmetan i bezbjedan promet na cestama;

- uređenje i popravke sistema za odvodnju (jaraka, rigola, drenaža i drugo);

- popravci lokalnih oštećenja kolovoza (udarnih rupa, pojedinačnih i mrežastih pukotina, uzdužnih i poprečnih denivelacija, omekšanog asfaltnog zastora, oštećenih rubova i razdjelnica betonskog kolovoza);

- održavanje oznaka referentnog sistema označavanja cesta;

- radovi na održavanju cestovnih objekata, te uklanjanje manjih oštećenja, koja mogu ugroziti stabilnost i sigurnost objekta.

Poslovi redovnog održavanja cesta će se utvrđivati na način da stručna služba Općine nadležna za ceste definiše dinamiku poslova u zavisnosti od prioriteta, raspored radova po cestovnim pravcima, a po potrebi pripremi i uputstva za primjenu tehnike i tehnologije izvođenja radova pojedinih pozicija radova održavanja.

Vrsta, obim, vrijednost i dinamika radova održavanja cesta moraju obezbjediti održavanje cesta u takvom stanju koje omogućava vršenje trajnog, bezbijednog i nesmetanog saobraćaja na cestama i očuvanje projektovanog stanja cesta, a u okviru raspoloživih sredstava za održavanje i zaštitu cesta.

U tom smislu, u periodu  06.04.-16.04.2021.godine, izvršen je obilazak javnih cesta i ulica i utvrđeno stanje javnih cesta i popis potrebnih radova na redovnom održavanju na svim putnim pravcima, kako bi se mogli odrediti prioriteti. Okvirna procijenjena vrijednost sredstava potrebnih za izvedbu osnovnih stavki redovnog održavanja radi otklanjanja uočenih nadostataka na svim lokalnim cestama i ulicama u naseljima u kojima je uveden sistem ulica iznosi cca. 310 000,00 KM s PDV-om.

Sumarnim pregledom koji je naveden u niže  prikazanoj tehničkoj specifikaciji radova utvrđen je obim potrebnih radova po pojedinim stavkama za sve javne ceste.

| Tehnička specifikacija radova na lokalnim cestama i ulicama u naseljima u kojima je uveden sistem ulica |
| --- |
| 1.2. | Čišćenje asfaltnog kolovoza mašinski: Obuhvaća čišćenje većih površina kolovoza specijalnim vozilom sa priključnom opremom (četke i dr.) od blata, posipnog materijala i dr., sa odbacivanjem materijala van kolovoza i odvozom na deponiju. Obračun po m² očišćene površine kolovoza. |
| Procjenjena količina (m2) : | 65,00 |
| 1.5. | Zatvaranje udarnih rupa u asfaltnom kolovozu sa opsijecanjem sjekačicom (pilom) i vađenjem oštećenog asfalta : Obuhvaća obilježavanje manjih udarnih rupa, opsijecanje sjekačicom (pilom) u pravilnim geometrijskim likovima (debljina opsijecanja do 7 cm.), rušenje oštećenog asfalta, odvoz na deponiju, eventualno donasipanje tamponskog materijala s valjanjem, premazivanje podloge i spojnica bitumenskom emulzijom, te nabavka, transport i ugradnja asfaltne mase od krečnjačkog agregata BNHS16, d=7cm, sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zaljevanje spojnica vrućim bitumenom bit. 90 i kamenim brašnom. Obračun po m2 izvedene udarne rupe. Ukupna P udarnih rupa, bez obzira na broj istih na jednom lokalitetu do 50 m2 (stavka 1.5. Programa) . |
| Procjenjena površina oštećenja (m2) : | 267,63 |
| 1.6. | Zatvaranje udarnih rupa u asfaltnom kolovozu sa opsijecanjem sjekačicom (pilom) i vađenjem oštećenog asfalta: Obuhvaća obilježavanje manjih udarnih rupa, opsijecanje sjekačicom (pilom) u pravilnim geometrijskim likovima (debljina opsijecanja do 7 cm), rušenje oštećenog asfalta, odvoz na deponiju, eventualno donasipanje tamponskog materijala s valjanjem, premazivanje podloge i spojnica bitumenskom emulzijom, te nabavka, transport i ugradnja asfaltne mase od krečnjačkog agregata BNHS16, d=7cm, sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zaljevanje spojnica vrućim bitumenom bit. 90 i kamenim brašnom. Obračun po m2 izvedene udarne rupe. Ukupna P udarnih rupa, bez obzira na broj istih, na jednom lokalitetu od 50 do 300 m2 (stavka 1.6. Programa) . |
| Procjenjena površina oštećenja (m2) : | 2456,24 |
| 1.7. | Zatvaranje udarnih rupa u asfaltnom kolovozu sa opsijecanjem sjekačicom (pilom) i vađenjem oštećenog asfalta: Obuhvaća obilježavanje manjih udarnih rupa, opsijecanje sjekačicom (pilom) u pravilnim geometrijskim likovima (debljina opsijecanja do 7 cm.), rušenje oštećenog asfalta, odvoz na deponiju, eventualno donasipanje tamponskog materijala s valjanjem, premazivanje podloge i spojnica bitumenskom emulzijom, te nabavka, transport i ugradnja asfaltne mase od krečnjačkog agregata BNHS16, d=7cm, sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zaljevanje spojnica vrućim bitumenom bit. 90 i kamenim brašnom. Obračun po m2 izvedene udarne rupe. Ukupna P udarnih rupa, bez obzira na broj istih, na jednom lokalitetu preko 300 m2 (stavka 1.7. Programa) . |
| Procjenjena površina oštećenja (m2) : | 4403,66 |
| 1.8. | Zalijevanje pukotina u asfaltnom kolovozu: Obuhvaća čišćenje podužnih i poprečnih pukotina u asfaltnom kolovozu od blata, prašine i nevezanog materijala, te zalijevanje pukotina vrućim bitumenom bit. 90 do vrha pukotine, s tim da se bitumen ne razlijeva više od 3 cm. od pukotine. Obračun po m1 zalivene pukotine (stavka 1.8. Programa) . |
| Procjenjena količina (m1) : | 1832,00 |
| 1.9. | Ugradnja tucaničkih materijala : Obuhvaća potreban iskop loših materijala u tijelu puta, odvoz na deponiju STD do 5 km, valjanje posteljice nakon iskopa, transport i ugradnju tucanika odgovarajuće krupnoće zrna s valjanjem do potrebne zbijenosti, u sloju min.30cm, radi obnavljanja, zamjene i ojačanja donjih nosivih strojeva saobraćajnice, s svim potrebnim radovima. Obračun po m³ ugrađenog tucanika (stavka 1.9. Programa). |
| Procjenjena količina po stavci (m3) : | 623,33 |
| 1.10. | Popravak ivičnjaka : Obuhvaća demontažu oštećenog, te ugradnju novog ivičnjaka 18/24, MB40, sa zalaganjem betonom MB20. Na određenim mjestima, po nalogu, izvršiti spuštanje ivičnjaka, radi izvedbe rampi za invalidna lica (stavka 1.10. Programa). |
| Procjenjena količina po stavci (m1) : | 190,00 |
| 2.2. | Skidanje bankina mašinski (grejderom) debljina sloja 5 do 10 cm: Obuhvaća skidanje nadvišene bankine grejderom na projektovani pad i profil sa ručnom pripremom (skupljanjem) skinutog materijala i odvoz na deponiju. Obračun po m² uravnate bankine (stavka 2.2. Programa) . |
| Procjenjena količina po stavci (m2) : | 499,80 |
| 2.3. | Dosipanje bankina: Obuhvaća nabavku, transport i ugradnja tamponskog materijala za dosipanje bankina nižih od kolovoza debljine 5 do 15 cm sa valjanjem i profilisanjem bankine, dovođenjem u projektovani profil i nagib. Obračun po m² uređene bankine (stavka 2.3. Programa) . |
| Procjenjena količina (m2) : | 843,90 |
| 4.1. | Čišćenje cestovnih jaraka mašinski : Obuhvaća čišćenje i produbljenje dna i kosine trapeznog jarka rovokopačem (do 0,20 m³ / m') sa dovođenjem jarka na projektovani profil, utovarom iskopanog materijala u vozilo i odvoz na deponiju. Na lokalnim cestama potrebno zadovoljiti svijetli profil kao u prilogu Programa. Obračun po m1 očišćenog jarka (stavka 4.1. Programa). |
| Procjenjena dužina (m1) : | 1427,00 |
| 4.6. a) | Popravak cijevi propusta : Obuhvaća iskop nad oštećenim dijelom propusta, utovarom viška materijala i odvozom na deponiju, uređenje podloge, nabavkom i polaganjem cijevi propusta sa obložnim betonom, te nabavku i ugradnju tamponskog materijala za zatrpavanje rova, kao i dovođenje kolovozne konstrukcije u ispravno stanje. Obračun po m1 popravljene cijevi propusta. a) s cijevima promjera 500 mm (stavka 4.6.a. Programa) |
| Procjenjena količina (m1) : | 5,00 |
| 4.7. | Popravak slivnika : Obuhvaća uklanjanje oštećenog slivnika, utovar i odvoz na deponiju oštećenih elemenata, nabavku i postavljanje novih slivnika, uključivo sav rad i materijal. Obračun po komadu popravljenog slivnika ( stavka 4.7.Programa) . |
| Procjenjena količina (kom) : | 2,00 |
| 4.9. | Korekcija visine revizionih okana: Obuhvaća uklanjanje oštećenih dijelova revizionih okana i poklopaca, uklanjanje dijela nosive konstrukcije okvira i izrada nove, te ugradnja okvira i poklopca sa sanacijom okolne kolovozne konstrukcije . Obračun po komadu korigovanog revizionog okna (stavka 4.8. Programa) . |
| Procjenjena količina (kom) : | 6,00 |
| 4.9. | Korekcija visine slivnika : Obuhvaća uklanjanje oštećenih dijelova slivničke rešetke, uklanjanje dijela nosive konstrukcije okvira i izrada nove, te ugradnja nove slivničke rešetke, sa sanacijom okolne kolovozne konstrukcije . Obračun po komadu korigovane slivničke rešetke (stavka 4.9. programa) . |
| Procjenjena količina (kom) : | 6,00 |

Budžetom Općine Breza za 2021. godinu na ime Ljetnog održavanja javnih cesta planiran je iznos od 90.000,00 KM. U skladu sa navedenim iznosom pripremljena je tehnička specifikacija sa utvrđenim obimom prioritenih radova na održavanju javnih cesta u toku 2021. godine, koja će biti osnov za pokretanje postupka javne nabavke u postupku dodjele ugovora održavanja javnih cesta za 2021. godinu.

Tehnička specifikacija radova redovnog održavanja cesta u toku 2021. godine

( procijenjene vrijednosti sredstava mogu prenositi s jedne na drugu stavku, ovisno o ukazanim  potrebama u toku realizacije programa)

| Redni broj | Pozicije radova | Jedinica mjere | Procijenjena količina održavanja | Jedinična cijena, bez PDVa | Ukupna vrijednost, bez PDVa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje kolovoza |
| 1.1. | Čišćenje asfaltnog kolovoza ručno: Obuhvaća ručno čišćenje manjih površina kolovoza lopatom i metlom od rasutog materijala i predmeta, kao i manjih osulina, odrona i nanosa koji ugrožavaju sigurnost prometa, s odvozom očišćenog materijala na deponiju. Obračun po m² očišćene površine kolovoza. | m2 | 300,00 | 0,60 | 180,00 |
| 1.2. | Čišćenje asfaltnog kolovoza mašinski: Obuhvaća čišćenje većih površina kolovoza specijalnim vozilom sa priključnom opremom (četke i dr.) od blata, posipnog materijala i dr., sa odbacivanjem materijala van kolovoza i odvozom na deponiju. Obračun po m² očišćene površine kolovoza. | m2 | 500,00 | 0,60 | 300,00 |
| 1.3. | Uklanjanje materijala sa kolovoza ručno: Obuhvaća uklanjanje manjih količina materijala sa kolovoza lopatom i odbacivanje materijala van kolovoza i odvoz na deponiju. Obračun po m³ očišćenog materijala. | m3 | 20,00 | 12,00 | 240,00 |
| 1.4. | Uklanjanje materijala sa kolovoza mašinski : Obuhvaća uklanjanje većih količina osulina, odrona kamenja i drugog materijala sa kolovoza, bankina, bermi i iz rigola utovarivačem, utovar materijala u kamion i odvoz do najbliže deponije. Obračun po m³ uklonjenog i prevezenog materijala. | m3 | 100,00 | 8,00 | 800,00 |
| 1.5. | Zatvaranje udarnih rupa u asfaltnom kolovozu sa opsijecanjem sjekačicom (pilom) i vađenjem oštećenog asfalta : Obuhvaća obilježavanje manjih udarnih rupa, opsijecanje sjekačicom (pilom) u pravilnim geometrijskim likovima (debljina opsijecanja do 7 cm.), rušenje oštećenog asfalta, odvoz na deponiju, eventualno donasipanje tamponskog materijala s valjanjem, premazivanje podloge i spojnica bitumenskom emulzijom, te nabavka, transport i ugradnja asfaltne mase od krečnjačkog agregata BNHS16, d=7cm, sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zaljevanje spojnica vrućim bitumenom bit. 90 i kamenim brašnom. Obračun po m2 izvedene udarne rupe. Ukupna P udarnih rupa, bez obzira na broj istih na jednom lokalitetu do 50 m2. | m2 | 500,00 | 40,00 | 20.000,00 |
| 1.6. | Zatvaranje udarnih rupa u asfaltnom kolovozu sa opsijecanjem sjekačicom (pilom) i vađenjem oštećenog asfalta: Obuhvaća obilježavanje manjih udarnih rupa, opsijecanje sjekačicom (pilom) u pravilnim geometrijskim likovima (debljina opsijecanja do 7 cm.), rušenje oštećenog asfalta, odvoz na deponiju, eventualno donasipanje tamponskog materijala s valjanjem, premazivanje podloge i spojnica bitumenskom emulzijom, te nabavka, transport i ugradnja asfaltne mase od krečnjačkog agregata BNHS16, d=7cm, sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zaljevanje spojnica vrućim bitumenom bit. 90 i kamenim brašnom. Obračun po m2 izvedene udarne rupe. Ukupna P udarnih rupa, bez obzira na broj istih, na jednom lokalitetu od 50 do 300 m2. | m2 | 500,00 | 33,00 | 16.500,00 |
| 1.7. | Zatvaranje udarnih rupa u asfaltnom kolovozu sa opsijecanjem sjekačicom (pilom) i vađenjem oštećenog asfalta: Obuhvaća obilježavanje manjih udarnih rupa, opsijecanje sjekačicom (pilom) u pravilnim geometrijskim likovima (debljina opsijecanja do 7 cm.), rušenje oštećenog asfalta, odvoz na deponiju, eventualno donasipanje tamponskog materijala s valjanjem, premazivanje podloge i spojnica bitumenskom emulzijom, te nabavka, transport i ugradnja asfaltne mase od krečnjačkog agregata BNHS16, d=7cm, sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zaljevanje spojnica vrućim bitumenom bit. 90 i kamenim brašnom. Obračun po m2 izvedene udarne rupe. Ukupna P udarnih rupa, bez obzira na broj istih, na jednom lokalitetu preko 300 m2. | m2 | 500,00 | 30,00 | 15.000,00 |
| 1.8. | Zalijevanje pukotina u asfaltnom kolovozu: Obuhvaća čišćenje podužnih i poprečnih pukotina u asfaltnom kolovozu od blata, prašine i nevezanog materijala, te zalijevanje pukotina vrućim bitumenom bit. 90 do vrha pukotine, s tim da se bitumen ne razlijeva više od 3 cm. od pukotine. Obračun po m1 zalivene pukotine. | m1 | 100,00 | 3,00 | 300,00 |
| 1.9. | Ugradnja tucaničkih materijala : Obuhvaća potreban iskop loših materijala u tijelu puta, odvoz na deponiju STD do 5 km, valjanje posteljice nakon iskopa, transport i ugradnju tucanika odgovarajuće krupnoće zrna s valjanjem do potrebne zbijenosti, u sloju min.30cm, radi obnavljanja, zamjene i ojačanja donjih nosivih strojeva saobraćajnice, s svim potrebnim radovima. Obračun po m³ ugrađenog tucanika. | m3 | 50,00 | 36,00 | 1.800,00 |
| 1.10. | Popravak ivičnjaka : Obuhvaća demontažu oštećenog, te ugradnju novog ivičnjaka 18/24 cm, MB40, sa zalaganjem betonom MB20.Na određenim mjestima, po nalogu, izvršiti spuštanje ivičnjaka, radi izvedbe rampi za invalidna lica. | m1 | 100,00 | 28,00 | 2.800,00 |
|  | Održavanje kolovoza (KM): | 57.920,00 |
| 2. | Održavanje bankina |
| 2.1. | Skidanje bankina ručno, debljina sloja 5 do 10 cm: Obuhvaća ručno otkopavanje – kresanje nadvišenog sloja bankine debljine do 10 cm, dovođenje bankine u projektovani pad i profil, te odstranjivanje viška materijala sa bankine i odvoz materijala na deponiju. Obračun po m² uređene bankine. | m2 | 200,00 | 2,00 | 400,00 |
| 2.2. | Skidanje bankina mašinski (grejderom) debljina sloja 5 do 10 cm: Obuhvaća skidanje nadvišene bankine grejderom na projektovani pad i profil sa ručnom pripremom (skupljanjem) skinutog materijala i odvoz na deponiju. Obračun po m² uravnate bankine. | m2 | 1000,00 | 1,00 | 1.000,00 |
| 2.3. | Dosipanje bankina: Obuhvaća nabavku, transport i ugradnja tamponskog materijala za dosipanje bankina nižih od kolovoza debljine 5 do 15 cm sa valjanjem i profilisanjem bankine, dovođenjem u projektovani profil i nagib. Obračun po m² uređene bankine. | m2 | 500,00 | 3,00 | 1.500,00 |
|  | Održavanje bankina (KM) : | 2.900,00 |
| 3. | Održavanje kosina usjeka, zasjeka i nasipa |
| 3.1. | Mašinsko uklanjanje nestabilnog materijala III i IV kategorije sa kosina usjeka i zasjeka: Obuhvaća skidanje nestabilnog materijala sa kosina rovokopačem, utovar u kamion i odvoz na deponiju. Obračun po m³ skinutog materijala. | m3 | 50,00 | 10,00 | 500,00 |
|  | Održavanje kosina usjeka, zasjeka i nasipa (KM): | 500,00 |
| 4. | Održavanje objekata za odvodnju |
| 4.1. | Čišćenje cestovnih jaraka mašinski : Obuhvaća čišćenje i produbljenje dna i kosine trapeznog jarka rovokopačem (do 0,20 m³ / m') sa dovođenjem jarka na projektovani profil, utovarom iskopanog materijala u vozilo i odvoz na deponiju. Na lokalnim cestama potrebno zadovoljiti svijetli profil kao u prilogu Programa. Obračun po m1 očišćenog jarka. | m1 | 1.000,00 | 2,50 | 2.500,00 |
| 4.2. | Čišćenje rigola ručno: Obuhvaća čišćenje rigola od blata, osulinskog i drugog materijala, (u sloju do 5 cm. debljine), utovar materijala u vozilo i odvoz na deponiju. Obračun po m' očišćenog materijala. | m1 | 500,00 | 0,50 | 250,00 |
| 4.3. | Čišćenje propusta: Obuhvaća vađenje materijala iz propusta, utovar u vozilo i odvoz na deponiju . Obračun po m³ očišćenog materijala. | m3 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 4.4. | Čišćenje slivnika i ulaznih glava propusta : Obuhvaća vađenje materijala iz slivnika i ulaznih glava propusta, utovar materijala u vozilo i odvoz na deponiju. Obračun po m³ očišćenog materijala. | m3 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 4.5. | Popravak glava propusta : Obuhvaća uklanjanje oštećenog betona, nabavku i postavljanje oplate, nabavku i ugradnju betona MB-20, demontažu oplate i završno čišćenje. Obračun po m³ ugrađenog betona . | m3 | 5,00 | 250,00 | 1.250,00 |
| 4.6. | Popravak cijevi propusta : Obuhvaća iskop nad oštećenim dijelom propusta, utovarom viška materijala i odvozom na deponiju, uređenje podloge, nabavkom i polaganjem cijevi propusta sa obložnim betonom, te nabavku i ugradnju tamponskog materijala za zatrpavanje rova, kao i dovođenje kolovozne konstrukcije u ispravno stanje. Obračun po m1 popravljene cijevi propusta. Sa cijevima f 500 mm | m1 | 10,00 | 70,00 | 700,00 |
| 4.7. | Popravak slivnika : Obuhvaća uklanjanje oštećenog slivnika, utovar i odvoz na deponiju oštećenih elemenata, nabavku i postavljanje novih slivnika, uključivo sav rad i materijal. Obračun po komadu popravljenog slivnika . | kom | 5,00 | 200,00 | 1.000,00 |
| 4.8. | Korekcija visine revizionih okana: Obuhvaća uklanjanje oštećenih dijelova revizionih okana i poklopaca, uklanjanje dijela nosive konstrukcije okvira i izrada nove, te ugradnja okvira i poklopca sa sanacijom okolne kolovozne konstrukcije . Obračun po komadu korigovanog revizionog okna . | kom | 5,00 | 200,00 | 1.000,00 |
| 4.9. | Korekcija visine slivnika : Obuhvaća uklanjanje oštećenih dijelova slivničke rešetke, uklanjanje dijela nosive konstrukcije okvira i izrada nove, te ugradnja nove slivničke rešetke, sa sanacijom okolne kolovozne konstrukcije . Obračun po komadu korigovane slivničke rešetke. | kom | 5,00 | 180,00 | 900,00 |
|  | Održavanje objekata za odvodnju (KM) : | 7.800,00 |
| 5. | Održavanje prometne signalizacije i izrada nedostajuće |
| 5.1. | Popravak prometnih znakova : Obuhvaća ispravljanje prometnog znaka sa ispravljanjem stuba i znaka po vertikali i smjeru, te učvršćivanjem. Obračun po komadu popravljenog znaka. | kom | 5,00 | 35,00 | 175,00 |
| 5.2. | Zamjena prometnog znaka (bez zamjene stuba): Obuhvaća postavljanje novog znaka na postojeći stub sa svim transportima. U cijenu je uračunata i eventualna demontaža i odvoz na skladište oštećenog znaka, ta nabavka znaka i spojnih elemenata kao i dodatno osiguranje prometnog znaka od otuđenja. Površina znaka izrađuje se od materijala reflektirajućih svojstava najmanje klase I. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
| 5.2.a | Znak okrugli Ø60 cm ili trokutast stranice 90cm | kom | 5,00 | 100,00 | 500,00 |
| 5.3. | Zamjena stubova prometnih znakova : Obuhvaća vađenje i odvoz na skladište oštećenog stuba, iskop rupe za ugradnju novog stuba znaka, betoniranje stope stuba ( ili montažna betonska stopa stuba) MB-20 sa dva unakrsna ankera Ø 10 mm, nabavku stuba, te zatrpavanje i učvršćivanje stuba i fiksiranje po vertikali, te postavljanje postojeće table znaka sa svim potrebnim. Obračun po komadu. | kom | 5,00 | 60,00 | 300,00 |
| 5.4. | Nabavka materijala, transport i izrada, te montaža saobraćajnih znakova : |  |  |  |  |
| 5.4.a | Znak opasnosti , što uključuje tablu znaka, nosač dužine 3,5 m, iskop i betoniranje temelja – sve komplet | kom | 2 | 260,00 | 520,00 |
| 5.4.b | Znak izričitih naredbi , što uključuje tablu znaka, nosač dužine 3,5 m, iskop i betoniranje temelja – sve komplet | kom | 2 | 260,00 | 520,00 |
| 5.4.c | Znak obavještenja, što uključuje tablu znaka, nosač dužine 3,5 m, iskop i betoniranje temelja – sve komplet | kom | 2 | 260,00 | 520,00 |
|  | Održavanje prometne signalizacije (KM): | 2535,00 |
| 6. | Održavanje oznaka na kolovozu |
| 6.1. | Obnavljanje središnje bijele linije širine 12 cm. sa dodatkom perli : Obuhvaća nabavku boje i perli, te markiranje i obilježavanje linije širine 12cm, zaštitu za vrijeme sušenja i sve transporte. Obračun po m1 izvučene linije. | m1 | 2.000,00 | 1,50 | 3.000,00 |
| 6.2. | Izrada raskršća i pješačkih prelaza : Obuhvaća izradu ostrva na raskršćima, pješačkih prelaza i “STOP” linija bijelom bojom. Opis pozicije je kao i za stavku 7.1 . Obračun po m² stvarno obojene površine. | m2 | 200,00 | 10,00 | 2.000,00 |
|  | Održavanje oznaka na kolovozu (KM) : | 5.000,00 |
| 7. | Košenje trave i korova |
| 7.1. | Košenje trave i korova ručno : Obuhvaća ručno košenje trave i korova na bankinama, bermama i cestovnom pojasu tamo gdje nije moguće kositi mašinski. Obračun po m² pokošene površine. | m2 | 300,00 | 0,30 | 900,00 |
| 7.2. | Košenje trave i korova mašinski: Obuhvaća košenje trave i korova sa bankina, bermi i sa cestovnog pojasa kosačicom na traktoru ili drugom stroju. Obračun po m² pokošene površine. | m2 | 2.000,00 | 0,15 | 300,00 |
| 7.3. | Sječenje šiblja i granja ručno : Obuhvaća sjećenje šiblja i granja u cilju otvaranja preglednosti, sa slaganjem u kupe van planuma ceste i odvozom na deponiju. Otvoreni profil puta visine 4,0m. Obračun po m² skresanog šiblja i granja. | m2 | 300,00 | 1,50 | 450,00 |
| 7.4. | Sječenje šiblja i granja mašinski : Obuhvaća sječenje šiblja i granja u cilju otvaranja preglednosti sa slaganjem u kupe van planuma ceste i odvozom na deponiju. Otvoreni profil puta visine 4,0m. Obračun po m² skresanog šiblja i granja. | m2 | 2.000,00 | 1,00 | 2.000,00 |
|  | Košenje trave i korova (KM): | 3.450,00 |
|  | Ukupno (KM), bez PDVa : | 80.105,00 |
|  | PDVe (KM) : | 13.617,85 |
|  | Ukupno, s PDVom (KM) : | 93.722,85 |

Uputstvo o realizaciji Plana i programa održavanja javnih cesta donijet će Općinski načelnik u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ovog Programa.

Obrađivač: Rašida Mušanović

Predlagač 								OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za privredu

Vedad Jusić

PRILOG TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI (obavezno)

Odvodni jarci - Najjednostavniji je način odvođenja vode s kolovoza pomoću otvorenih jaraka. Odvodni jarci primaju vodu s kolnika i s pokosa usjeka. Trebaju zadovoljiti sljedeće uvjete: što kraćim putem vodu treba odvesti sa površine, u jarku ne smije biti taloženja, ne smije se erodirati površina, hrapavost obloga kanala mora biti što manja. Poprečni presjek jarka mora odgovarati količini vode koju mora odvesti, a njihov oblik uz lokalne ceste na području Općine Breza je trapezni ( neobloženi) jarak . Odvodni jarci moraju imati odgovarajući uzdužni nagib, koji ovisi o vrsti tla kao i o tome je li jarak obložen ili nije, a sve radi djelotvornije odvodnje.

Slika 1. Poprečni presjeci jaraka

Slika 2. Fotografija očiščenog i profilisanog jarka