 Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina

Federacija Bosne i Hercegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

Zeničko-Dobojski Kanton Zenica-Doboj Canton

**OPĆINA BREZA MUNICIPALITY OF BREZA**

Općinski načelnik Municipal Mayor

**TROGODIŠNJI PLAN RADA OPĆINA BREZA**

**ZA PERIOD 2025-2027. GODINA**

**BREZA, AUGUST 2024. GODINA**

Na osnovu člana 22 i 23. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17), člana 11. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine broj:74/19), i člana 39. stav 1. tačka 3. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), Općinski načelnik dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_godine, d o n o s i

**Radna verzija**

**TROGODIŠNJI PLAN RADA OPĆINA BREZA**

**ZA PERIOD 2025-2027. GODINA**

**Uvod**

1) Uvod

2) Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu

3) Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija

4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period;

5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada.

**1) Uvod**

Trogodišnji plan rada Općine Breza (u daljem tekstu: Općina) za period 2025-2027. godina predstavlja provedbeni dokument na osnovu kojeg se implementira glavni Program koji glasi: „Uređena i razvijena zajednica prirodnih ljepota, privlačna investitorima i mladim porodicama“.Glavni program zasnovan je na zakonskim nadležnostima i strateškim dokumentima, te akcionim planovima koje provodi Općina. Aktivnosti navedene u ovome programu imaju za cilj stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture kroz izgradnju poslovnih zona, te kreiranja mjesta ugodnog življenja i zaštite prirodnih bogatstava koje posjeduje općina Breza.

**2) Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu;**

Neki od ključnih prioriteta i projekata koji su realizovani u 2023 godini, ili koji su započeti u 2023. godini a čija realizacija je nastavljena u 2024 godini a koji su doprinijeli rastu i razvoju Općine Breza su: “Izgradnja kružnog toka 2 - spoj R444 i ulice ZAVNOBiH-a, Općina Breza“

i „Uređenje Trga rudara Breza”, Unapređenje javne turističke infrastrukture na lokalitetu izletišta "Makve" - nabavka i postavljanje šadrvana, klupa i košara za smeće, „Nabavka i ugradnja stolarije na Domu kulture u Župči“, “Sanacija dijela lokalne ceste Breza - Mahmutović Rijeka, dionica Bulbulušići - Grabovik“, „Održavanje i proširenje javne rasvjete s ugradnjom materijala, na području općine Breza", „Sanacija Spomen kosturnice u Brezi“, „Sanacija ulice Hasana Kjafije, Breza“, „Sanacija javne površine u Zanatskom centru II", „Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području općine Breza“, “Izgradnja sistema odvodnje otpadnih voda - faza I i izgradnja pješačke staze u naselju Šaš, Poslovne zone Šaš, općina Breza“, Projekat izgradnje sistema javne rasvjete u naselju Smrekovica i na šehidskim mezarjima i projekat izgradnje lokalne saobraćajnice u naselju Gornja Breza, Izrada Regulacionog plana “Uže urbano područje“ grada Breza, „Nabavka sirena za obavještavanje i uzbunjivanje građana“,

Izrada Glavnih projekata cestovne infrastrukture unutar Poslovne zone "Šaš", naselja Založje i Ulice Bosanska, „Podrška održivom ruralnom razvoju kroz jačanje ruralnog turizma u lokalnoj zajednici“ za LOT 1 - Uređenje pješačke staze Hrasno – Vlahinje, „Podrška održivom ruralnom razvoju kroz jačanje ruralnog turizma u lokalnoj zajednici“ za LOT 2 - Nabavka i postavljanje šadrvana, klupa i košara za smeće, Sanacija prostorija Opće biblioteke „Muhamed Kantardžić“ Breza, „Radovi na izgradnji Spomen obilježja u MZ Župča”, LOT 1 - „Sanacija dijela Ulice 1907 u naseljenom mjestu Banjevac, MZ Banjevac“, LOT 2 - „Sanacija klizišta na lokalnoj cesti Breza – Mahmutović Rijeka, sa provođenjem preventivnih mjera ponovnog nastanka klizišta, dionica Bukovik“, Stručno-tehnički nadzor nad radovima na izgradnji sistema otpadnih voda i sanaciji klizišta na području općine Breza, „Modernizacija sistema javne rasvjete u MZ Župča“, „Izgradnja sistema otpadnih voda u naselju Gornja Breza, faza II, Općina Breza“, „Nabavka i ugradnja sistema za video nadzor u urbanom dijelu grada Breza“, „Izrada Studija/Elaborata aktivnosti koje će se izvoditi na Javnom dobru vode, na k.č. 328 KO Gornja Breza i k.č. 773 KO Breza“, Izrada elaborata zaštite od požara i zaštite na radu, „Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2023/2024. godinu“, Nabavka cijevi za sistem odvodnje otpadnih voda u naselju Šaš, Poslovna zona "Šaš", “Izrada plana promocije i provođenje promotivne kampanje turističke ponude“, „Uređenje druge zone zaštite Kasnoantičke bazilike na Crkvini u Brezi, Faza I – pristupna šetnica Desitijatska ulica“,Implementacija aktivnosti Operativnog plana za lokalizaciju vizije mjesnih zajednica, Implementacija aktivnosti donesenih na forumu žena i mladih.

Doneseni programi podrške privrednim subjektima i poljoprivrednicima na području općine Breza u cilju ublažavanja posljedica visokog rasta cijena te povećanja broja novootvorenih privrednih subjekata.

**3) Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija;**

Trogodišnji plan iz oblasti razvoja za period 2025-2027. godina bit će usmjeren na niz aktivnosti koje imaju za cilj stvaranje poslovne podrške i unapređenja poslovne infrastrukture kroz izgradnju poslovne zone i privlačenju stranih investitora, te izgradnju tržnice kojom će se stvoriti uslovi za poljoprivredne proizvođače da plasiraju svoje proizvode na području općine. Osim toga trogodišnji plan je usmjeren i na razvoj turizma, zaštitu okoliša, stvaranje ambijenta ugodnog življenja, kroz unapređenje raznih kulturnih i sportskih manifestacija.

Program utroška sredstava subvencije poduzetnicima

**4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period;**

Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta je uspostavljen Odjel za lokalni razvoj, u kojem je planirano šest službenika i šef odjela, dok su trenutno sistematizovana četiri radna mjesta, čiji je osnovni zadatak planiranje, realizacija, praćenje, vrednovanje i izvještavanje o implementaciji mjera i aktivnosti u odnosu na planirane programe.

S obzirom da se radi o razvojnim planovima neophodan je sistemski pristup i uključivanje svih službi, kako u planiranju tako i u realizaciji planiranih aktivnosti kako bi se postigli očekivani rezultati.

**5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada.**

Implementacija Trogodišnjeg plana rada zavisi od finansijskih sredstava, kako vlastitih tako i od eksternih izvora finansiranja, gdje usljed nepredviđenih okolnosti može doći do smanjenog izdvajanja sredstava za razvojno planiranje i preusmjeravanja istih na provođenje mjera Programa ekonomske stabilizacije i oporavka od nastalih prirodnih i drugih nepogoda ( poplave, zemljotresi, pandemija i sl.), što bi rezultiralo manjim postotkom implementacije projekata od planiranih.

**OBRAZLOŽENJE**

**PRAVNI OSNOV:**

Pravni osnov za donošenje Trogodišnjeg plana rada u Općini Breza za period 2025-2027. godina sadržan je u sljedećim propisima:

* Član 22. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH", broj 32/17), glasi:

„U procesu implementacije strateških dokumenata donose se: trogodišnji plan rada, godišnji plan rada, godišnji izvještaj o radu i izvještaj o razvoju. Vlada Federacije na prijedlog Federalnog zavoda, uz predhodne konsultacije sa Federalnim ministarstvom finansija, drugim institucijama na nivou Federacije, kantonima i Savezom Federacije, donosi propis o trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i izvještavanju“.

* Član 23. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH", broj 32/17), glasi:

„Federalni organi uprave, kantonalni organi uprave i jedinice lokalne samouprave izrađuju trogodišnji plan rada prema principu 1+2. Trogodišnji plan rada proizilazi iz strateških prioriteta i strateških dokumenata u Federaciji, nadležnosti federalnih i kantonalnih organa uprave i jedinica lokalne samouprave i sveobuhvatne analize postojećeg stanja u predmetnoj oblasti. Trogodišnji plan rada predstavlja osnovu za izradu DOB-a i PJI u Federaciji“.

- Član 11. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine broj:74/19), glasi: “Trogodišnji plan rada federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave je implementacioni dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnih strateških dokumenata, te operacionalizira nadležnosti organa uprave i predstavlja osnovu za izradu DOB-a i PJI-a.

- Član 39. stav 1. tačka 3. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21),glasi:„Općinski načelnik, kao nosilac izvršnih poslova u okviru samoupravnog djelokruga Općine, u okviru svoje nadležnosti: izrađuje i provodi trogodišnje i godišnje planove rada jedinstvenog organa uprave“.

**RAZLOZI DONOŠENJA:**

Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planu rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, definisano je trogodišnje i godišnje planiranje rada, način izrade implementacionih dokumenata, principi planiranja, monitoringa i izvještavanja, struktura implementacionih dokumenata, proces planiranja, monitoringa i izvještavanja i druga pitanja od značaja za planiranje, monitoring i izvještavanje u Federaciji BiH.

Proces trogodišnjeg plana rada započinje izradom smjernica za trogodišnje planiranje u Federaciji.

Trogodišnji plan rada se izrađuje svake godine,u godini prije početka razdoblja za koji se odnosi i predstavlja implementacioni dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnog strateškog dokumenta, te operacionalizira nadležnosti organa uprave i predstavlja osnovu za izradu DOB-a i PJI-a.

**A. Glavni program**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv glavnog programa** | **Šifra glavnog programa** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM** | | | |
| Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| Uređena i razvijena zajednica prirodnih ljepota, privlačna investitorima i mladim porodicama |  | **Budžetska sredstva** |  |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** |  |  |  |

**Napomena:**

Organ uprave ima jedan glavni program koji se utvrđuje na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz strateških dokumenata, smjernica, te zakonskih nadležnosti organa uprave. Ovako utvrđen glavni program u trogodišnjem planu rada jednak je nazivu glavnog programa u DOB-u.

**A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa (mjere)** | **Šifra programa** | **Indikatori** | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost po godinama** | | |
| Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 1. Program unapređenje industrijskog i prerađivačkog sektora |  | Planirana i realizovana sredstva za uspostavljewnu mjeru subvencionisanja kamata u cilju novog zapošljavanja | 0 | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| Broj poslovnih zona za koje postoji validna tehničko-projektna dokumnetacija | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Broj žena poduzetnica koje su dobile socijalne grantove za pokretanje biznisa | 0 | 5 | 10 | 10 |
| 2.  Program poslovne podrške i unapređenja poslovne infrastrukture |  | Broj registrovanih obrta | 220 | 235 | 245 | 250 |
| Broj registrovanih MSP | 81 | 83 | 87 | 90 |
| 3. Razvoj poljoprivrede bazirane na znanju i novim tehnologijama |  | Količina otkupa poljoprivrednih proizvoda sušenog voća i povrća i šumskih plodova u tonama,godišnje | 0 | 10t | 20t | 20t |
| Broj novo uvedenih tehnoloških linija u poljoprivrednoj proizvodnji | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4. Valorizacija, promocija i korištenja turističkih potencijala |  | Broj noćenja | 58 | 100 | 200 | 300 |
| Prihod u sektoru turizma – u KM | 1160 | 2.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 5. Program poboljšanja uslova za kvalitetnije osnovno i srednje obrazovanje |  | Renovirana podloga,renovirana i postavljena ograda igrališta,nabavljena i postavljena sportska oprema i osvjetljenje | Ne | Da | Da | Da |
| Prosječna ocjena učenika | 3,72 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 6. Podrška inicijativama obrazovnih institucija |  | Stepen zadovoljstva roditelja i djece uslovima u školi – procenat zadovoljnih i vrlo zadovoljnih | 37,8% | 42,0 | 46,2 | 50,7 |
| Broj prijavljenih incidenata vršnjačkog nasilja u školama | 18 | 16 | 14 | 10 |
| 7. Unapređenje zdravstva i socijalne zaštite građana |  | Uspostavljena baza podataka starijih i iznemoglih lica | NE | DA | DA | DA |
| Izrađena projektno tehnička dokumentacija za zgradu Centra za socijalni rad | NE | DA | DA | DA |
| 8. Prevencija zaštite i sigurnosti građana |  | Izgrađen kružni tok 2-spoj R444 i ulice ZAVNOBIHA | NE | DA | DA | DA |
| 9. Izgradnja i sanacija javnih objekata |  | Rekonstruisana i funkcionalna kino sala | NE | DA | DA | DA |
| Broj rekonstruisanih objekata na području općine Breza | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. Unapređenje memorijalnih, kulturnih i sportskih manifestacija |  | Izgrađen centralni Trg | NE | DA |  |  |
| Broj izgrađenih spomen obilježja | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11.Program unapređenje efikasnosti javne uprave |  | Izvršena resertifikacija ISO 9001:2015 | Ne | Da | Da | Da |
| Broj uposlenika koji je prošao obuke u odnosu na ukupan broj uposlenika,godišnje | 27 | 50 | 50 | 50 |
|  | Funkcionalan arhivski servis | Ne | Da | Da | Da |
| 12. Zaštita i unapređenje kvaliteta vode, tla i vazduha |  | Izrađena elaborat zaštite i upotrebe vode na lokalitetu «Sedra», | NE | DA |  |  |
| Broj izrađene projektne dokumentacije za izgradnju vodovoda na području općine Breza | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 13. Sanacija vodovodne i kanalizacione mreže |  | Izrađena projektna dokumentacija projekta sanacije primarne i sekundarne mreže vodovodne mreže na području Općine | NE | DA |  |  |
| Broj rekonstruisanih i saniranih vodovodnih i kanalizacionih mreža na području Općine | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 14 Sanacija i izgradnja saobraćajne infrastrukture |  | Dužina rekonstruisnaih cesta | 2 km | 3 km | 5 km | 8 km |
| Finansijsko izdvajanje za redovno održavanje putne komunikacije između predmetnih naseljenih mjesta u KM, godišnje. | 188.073,60 | 350.000,00 | 700.000,00 | 1.400.000,00 |
| 15. Smanjenje rizika od prirodnih i drugih nesreća |  | Izgrađen GP vatrogasnog doma | NE | DA |  |  |
| Uređeno korito rijeke Stavnje(km) | 0 | 500 | 1000 | 1500 |
| 16. Unapređenje energetske efikasnosti javnih objekata i instalacija |  | Broj ugrađenih rasvjetnih tijela | 170 | 250 | 300 | 350 |
| Broj provedenih mjera energetske efikasnosti na objektu općine Breza energije | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 17. Digitalna transformacija |  | Digitalizovano 10 % procesa u općini Breza | 0 | 0 | 0 | 10% |
| Obučeni uposlenici | 0 | 0 | 63 | 0 |
| 18. Strateško upravljanje i administracija |  | Broj završenih predmeta u zakonskom roku | 98 % | 98% | 99% | 99% |
|  |  |  |  |  |

**Napomena:**

Program organa uprave utvrđuje se na način da se preuzme mjera iz relevantnog strateškog dokumenta i identičan je programu iz DOB-a. Na taj način je ostvarena potpuna usklađenost strateškog dokumenta, trogodišnjeg plana rada organa uprave i DOB-a (mjera iz strateškog dokumenta = program iz trogodišnjeg plana rada = program iz DOB-a).

Za programe (mjere), preuzimaju se odgovarajući indikatori iz strateškog dokumenta. Ukoliko ne postoji relevantni strateški dokument iz kojeg se preuzimaju mjere kao programi organa uprave, programi (mjere) u trogodišnjem planu rada se definišu na osnovu zakonskih nadležnosti organa uprave. U ovom slučaju prilikom određivanja indikatora obavezno se uključuju i oni o postizanju ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane.

U tabelu A1 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih indikatora u sklopu svakog od programa (mjere).

**A2. Aktivnosti / projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1):**  **1. Mjera 1.1.1. Program unapređenje industrijskog i prerađivačkog sektora** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:**  **Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027. godina, Strateški cilj 1., *Prioritet 1.1., mjera 1.1.1.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 1.1.1.1. Izrada prostornog plana Općine Breza | I, II, III I IV KVARTAL 2025 | Izrađen prostorni plan Općine Breza | Služba za prostorno | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. Izrada regulacionog plana (uže urbano područje,...) | II KVARTAL | Izrađen minimalno jedan regulacioni plan za godinu dana. | Služba za prostorno | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 8.131,50 | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 8.131,50 | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 1.1.1.3. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa u poslovnoj zoni „Šaš“ | 2025 | Izrađen elaborat eksproprijacije zemljišta, Usvojena Odluka o eksproprijaciji zemljišta, Rješeni imovinsko pravni odnosi | Služba za prostorno | DA | DA | **Budžetska sredstva** | 0,00 | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 100.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| **Ukupno** | **100.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 1.1.1.4. Vanjsko uređenje Gradske Tržnice | ,I II i III KVARTAL 2025 | Uređen vanjski prostor oko Gradske Tržnice | Služba za privredu | DA | DA | **Budžetska sredstva** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | **400.000,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **500.000,00** | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5. Provođenje istraživanja o potrebama privrede općine Breza sa profilima zvanja i zanimanja | II kvartal 2025 | Provedeno istraživanje, dobijeni ulazni podaci i rezultati o potrebama privrede Općine, predloženi novi nastavni planovi i programi. | Služba za privredu | Da | NE | **Budžetska sredstva** | **3.000,00** | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **3.000,0** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 1.1.1.6. Pružanje stručne i tehničke pomoći prilikom registracije preduzeća i obrta | Tokom cijele godine | Unutar Općinske uprave, osposobljena osoba (pravne struke) koja će pružiti besplatnu neophodnu pravnu pomoć u postupku registracije preduzeća. | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **5.000,00** | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.1.7. Ekonomsko osnaživanje žena | U toku 2025 | Minimalno 25 žena prošlo obuku, sa ciljem osposobljavanja za pokretnanje vlastitih biznisa | Služba za privreda | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Ukupno** | **6.000,00** | **6.000,00** | 6.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 1.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 129.831,50 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | **503.000,00** | 253.000,00 | 253.000,00 |
| **Ukupno** | **633.831,50** | **323.000,00** | **323.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1):**  **3. Mjera 1.2.1. Program poljoprivrede bazirane na znanju i novim tehnologijama** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:**  **Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027. godina, Strateški cilj 1., *Prioritet 1.2., mjera 1.2.1.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 1.2.1.1. Program podrške poljoprivrednoj proizvodnji | 2025 | Dodijeljena sredstva poljoprivrednim proizvođačima sa ciljem jačanja poljoprivredne proizvodnje | Služba za privreda | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| 1.2.1.2. Podrška mladim poljoprivrednim proizvođačima spremnim na primjenu novih tehnologija i inovacija Breza  \* Operativni plan za realizaciju vizije održive tranzicije Općine Breza za period 2025 – 2027. godine | 2025 | Realizovana mjera iz Operativnog plana za realizaciju vizije održive tranzicije Općine Breza za period | Služba za privreda | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.1.3. Održiva nabavka hrane i promocija domaćih proizvoda Breza  \* Operativni plan za realizaciju vizije održive tranzicije Općine Breza za period 2025 – 2027. godine | 2025 | Realizovana mjera iz Operativnog planma za realizaciju vizije održive tranzicije Općine Breza za period | Služba za privreda | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.1.4. Podrška lokalnim proizvođačima hrane kroz organizaciju sajmova, tržišta ili online platformi za prodaju lokalnih proizvoda Breza  \* Operativni plan za realizaciju vizije održive tranzicije Općine Breza za period 2025 – 2027. godine | 2025 | Realizovana mjera iz Operativnog planma za realizaciju vizije održive tranzicije Općine Breza za period | Služba za privreda | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 3. 163.000,00 KM** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 163.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **163.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  **4. Mjera 1.3.1.   Valorizacija, promocija i korištenja turističkih potencijala** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 1., *Prioritet 1.3., mjera 1.3.1. . Valorizacija, promocija i korištenja turističkih potencijala*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 1.3.1.1. Unapređenje javne turističke infrastrukture | II, III KVARTAL 2025 | -Označene i mapirane biciklističke i pješačke staze | Služba za privreda | DA | NE | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Ukupno** | **20.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| 1.3.1.2. Izgradnja dječijh igrališta u užem urbanom dijelu grada(ul. Ismeta Šarića, Filipa Latrića) | 2025, 2026 i 2027 | Izgrađeno jedno dječije igralište u toku kalendarske godine | Služba za privreda  Služba za prostorno uređenje,zaštitu okolice,geodetske i imovinsko pravne poslove | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | **40.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Ukupno** | **50.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| 1.3.1.3. Projekat „Bazilika“-tematski park - Projekat konzervacije prve zaštitne zone kasnoantičke bazilike u Brezi | I i II KVARTAL 2025 | Izrađen Projekat „Bazilika“-tematski park | Služba za privreda  Služba za prostorno uređenje,zaštitu okolice,geodetske i imovinsko pravne poslove | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 95.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** | 0 |  |  |
| **Ostala sredstva** | 70.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| **Ukupno** | 165.000,00 | 150.000,000 | 150.000,00 |
| 1.3.1.4. Zaštita i valorizacija stećaka na lokalitetu kaursko groblje,selo Koritnik,općina Breza | I KVARTAL 2025 | Izrađen Projekat „Zaštita i valorizacija stećaka na lokalitetu kaursko groblje,selo Koritnik,općina Breza | Služba za privreda  Služba za prostorno uređenje,zaštitu okolice,geodetske i imovinsko pravne poslove | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 4.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 121.000,00 | 75.000 | 75.000 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | **139.000,00** | 175.000,00 | 175.000,00 |
| **Ukupno** | **260.000,00** | 250.000,0 | 250.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  6. Mjera 2.1.2. Podrška inicijativama obrazovnih institucija | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 2., *Prioritet 2.1.., mjera 2.1.2..*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.1.2.1. Podržati Projekat „Psiholog u školi“ | I,II,III i IV KVARTAL 2025,2026,2027 | Obezbjeđeno redovno angažovanje jednog (1) profesionalnog lica-psihologa u školi. | Centar za socijalni rad | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **10.000,00** | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 2.1.2.2. Mjere sprečavanja međuvršnjačkog nasilja u školi, prepoznavanje i protokol djelovanja | II KVARTAL  2025 | Održane 3 komunikacijske radionice, za 3 ciljne grupe: učenike, nastavnike i roditelje. | MSŠ i Gimnazija | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 6. 11.000,00 KM** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  **7. Mjera 2.2.1. Unapređenje zdravstva i socijalne zaštite građana** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 2., *Prioritet 2.2.., mjera 2.2.1..*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.2.1.1. Istraživanje o zdravstvenom i socijalno-ekonomskom stanju građana treće dobi općine Breza | II KVARTAL  2025 | Provedeno najmanje 1 istraživanje za građane starosti preko 65 godina za poboljšanje socijalne zaštite od strane Centra za socijalni rad. | Centar za socijalni rad | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **Ukupno** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 2.2.1.2. Izrada projektno tehničke dokumentacije: Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza faza II i radovi | II KVARTAL  2025 | Izrađena projektno tehnička dokumentacija | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 6.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Ukupno** | **6.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 7. .000,00 KM** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 6.500,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 4.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 |
| **Ukupno** | **11.000,00** | **125.000,00** | **125.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  8. Mjera 2.2.2. Prevencija zaštite i sigurnosti građana | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 2., *Prioritet 2.2.., mjera 2.2.2.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.2.2.2. Sanacija trotoara/pješačke staze u užem gradskom jezgu | III KVARTAL 2025 | Izgradnja trotoara sa ciljem povečanja sigurnosti pješaka u užem gradskom jezgru | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 50.000,00 | **50.000,00** |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 100.000,0 | **50.000,00** |  |
| **Ukupno** | 150.000,00 | **100.000,00** |  |
| 2.2.2.3. Izgradnja trotoara/pješačke staze u naseljima(Podžupča, Vrankamen i Kahve ) | III KVARTAL 2025 | Izgradnja pješačke staze u naseljima sa ciljem povećanja sigurnosti pješaka u naseljima | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 20.000,00 | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 35.000,00 | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Ukupno** | 55.000,00 | **70.000,00** | **70.000,00** |
| 2.2.2.4. Povečanje bezbjednosti saobraćaja na javnim cestama kroz postavljanje saobraćajne signalizacije i druge opreme ceste | U TOKU CIJELE GODINE | Postavljena saobraćajna signalizacija u cilju povećanja sigurnosti na cestama | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Ukupno** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 8. 255.000,00 KM** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 90.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **255.000,00** | **220.000,00** | **120.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  10 Mjera 2.3.2. Unapređenje memorijalnih, kulturnih i sportskih manifestacija | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 2., *Prioritet 2.3.., mjera 2.3.2.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.3.2.2. Izgradnja spomen obilježja u MZ i podružnicama, a prema Programu izgradnje spomen obilježja | 2025-2027 | Izgrađeno Spomen obilježj u MZ-a navedenim u Programu izgradnje spomen obilježja | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | **5.000,00** | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Ukupno** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| 2.3.2.4. Izrada projektno tehničke dokumentacije i rekonstrukcija – SRC „ADA“ | 2025 | Izrađena projektno tehnička dokumentacija i rekonstruisan dio SRC „ADA“ svake godine | Služba za privredu | NE | NE | Budžetska sredstva | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Kreditna sredstva |  |  |  |
| Sredstva EU |  |  |  |
| Ostale donacije |  |  |  |
| Ostala sredstva |  | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **Ukupno** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 2.3.2.5.Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije gradskog stadona u Brezi | I i II KVARTAL 2025 |  | Služba za privredu | NE | NE | Budžetska sredstva | **7.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| Kreditna sredstva | **0,00** |  |  |
| Sredstva EU | **0,00** |  |  |
| Ostale donacije | **0,00** |  |  |
| Ostala sredstva | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Ukupno** | **7.500,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 122.500,00 KM 10.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 117.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 5.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| **Ukupno** | **122.500,00** | **185.000,00** | **185.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  12 Mjera 3.1.1. Zaštita i unapređenje kvaliteta vode, tla i vazduha | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.1..., mjera 3.1.1.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.1.1.1. Izrada Studije vodosnabdijevanja Općine Breza | III KVARTAL 2025 | Izrađena studija vodosnabdijevanja Općine Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 6.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Ukupno** | **10.500,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 3.1.1.2. Izrada projektno tehničke dokumentacije i utvrđivanje lokacije za reciklažu otpada na ekološki prihvatljiv način | II i III KVARTAL  2025,2026 | Izgrađeno postrojenje za reciklažu otpada na ekološki prihvatljiv način-I FAZA | Služba za privredu,  Služba za prostorno uređenje,zaštitu okolice,geodetske I imovinsko pravne poslove  JP „Komunalno“ Breza | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Ukupno** | **20.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 3.1.1.3. Unapređenje postojeće komunalne infrastrukture i postrojenja za upravljanje komunalnim otpadom kroz opremanje pretovarne stanice | I,II i III KVARTAL 2025 | Unaprijeđena komunalna infrastruktura kroz nabavku postojenja za upavljanje komunalnim otpadom - pretovarna stanica-faza I | JP „Komunalno“ d.o.o. Breza | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 49.036,00 |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 104.000,00 |  |  |
| **Ukupno** | 153.036,00 |  |  |
| 3.1.1.4. Izrada studije vodosnabdijevanja u MZ Koritnik | II i III KCARTAL 2025 | Izrađena studija vodosnbdijevanja | JP „Komunalno“ d.o.o. Breza  Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 5.000,000 |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 15.000,00 |  |  |
| **Ukupno** | **20.000,00** |  |  |
| 3.1.1.5. Izrada Općinskog plana zaštite okoliša za period 2025-2031 | II, III KVARTAL 2025 | Izrađen Općinski plan zaštite okoliša | Služba za prostorno uređenje zaštitu okolice,geodetske i imovinsko pravne odnose  Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu  Služba za privredu | Ne | Ne | **Budžetska sredstva** | **10.000,00** |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **10.000,00** |  |  |
| 3.1.1.6. Sanacija divljih deponija na području općine Breza | I i II KVARTAL 2025 | Uklonjena i sanirana najmanje jedna divlja deponija na području općine Breza | Služba za privredu  JP „Komunalno“ d.o.o. Breza | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 13.120,80 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Ukupno** | **23.120,80** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 3.1.1.7. Izrada elaborata uređenja javnih površina u užem gradskom jezgru | I i II KVARTAL 2025 | Izrađen elaborat uređenja javnih površina u užem gradskom jezgru | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **5000,00** |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **5000,00** |  |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 12. 241.656,80 KM** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 111.356,80 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **Donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 130.300,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| **Ukupno** | **241.656,80** | **220.000,00** | **220.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  13 Mjera 3.2.1. Sanacija vodovodne i kanalizacione mreže | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.2..., mjera 3.2.1.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.2.1.1. Izgradnja vodozahvata na lokalitetu izvorišta LAZ, Općina Breza | II i III KVARTAL  2024 | Izgrađen vodozahvat na lokalitetu izvorištaLAZ, Općina Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale**  **donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **44.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.1.2. Sanacija dovodnog cjevovoda vodovoda Župča | I KVARTAL 2025 | Uredno i kontinuirano snabdijevanje dovoljnim količinama vode stanovništva tokom cijele godine,  -Smanjenje gubitaka vode u sistemu,  -Unapređenje usluga vodosnabdijevanja,  - Poboljšana zdravstvena ispravnost vode,  -Poboljšanje poslovnog ambijenta. | Služba za privredu  JP „Komunalno“ d.o.o. Breza | DA | NE | **Budžetska sredstva** | 53.019,73 | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 |  |  |
| **Sredstva EU** | 0,00 |  |  |
| **Ostale donacije** | 0,00 |  |  |
| **Ostala sredstva** | 104.663,51 | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **Ukupno** | 157.683,24 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 3.2.1.3. Izrada Glavnog projekta sanacije sekundarne vodovodne mreže za naselja Vijesolići i Izbod, na području općine Breza | II KVARTAL | Izgrađen Glavni projekat sanacije sekundarne mreže na području Općine Breza | Služba za privredu  JP „Komunalno“ d.o.o. Breza | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 11.000,00 |  |  |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 |  |  |
| **Sredstva EU** | 0,00 |  |  |
| **Ostale donacije** | 0,00 |  |  |
| **Ostala sredstva** | 19.000,00 |  |  |
| **Ukupno** | **30.000,00** |  |  |
| 3.2.1.4. Sanacija dijela sekundarne vodovodne mreže na području Općine Breza | II KVARTAL | Sanirano najmanje 1 km sekundarne mreže na području Općine Breza u toku jedne godine | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **20.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| Ukupno | **100.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| 3.2.1.5. Izgradnja Sistema odvodnje otpadnih voda u naselju Gornja Breza I izvedba fekalnog kolektora | Ii II KVARTAL 2025 | Izgrađen dio Sistema odvodnje otpadnh voda u naslejuGornja Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 63.169,39 | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 |  |  |
| **Sredstva EU** | 0,00 |  |  |
| **Ostale donacije** | 0,00 |  |  |
| **Ostala sredstva** | 255.500,00 |  |  |
| **Ukupno** | **318.669,39** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.1.6. Izgradnja sportske dvorane u naselju Mahala,općina Breza-Izvedba dijela radova na sportskoj dvorani | Ii II KVARTAL 2025 | Izgrađen vodovod i kanalizacija na sportskoj dvorani | Služba za privredu  Služba za finansije inspekcijske poslove I opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **47.856,87** | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** |  | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | **300.000,00** | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno | **347.856,87** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 13. KM** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 209.045,99 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 789.163,51 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| **Ukupno** | **998.209,50** | **370.000,00** | **370.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  14 Mjera 3.2.2. Sanacija i izgradnja saobraćajne infrastrukture | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.2.,, mjera 3.2.2.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.2.2.1. Izrada saobraćajne studije održivih oblika prometovanja općine Breza  \* Operativni plan za realizaciju vizije održive tranzicije Općine Breza za period 2025 – 2027. godine | I i II KVARTAL  2025 | Izrađena saobraćajna studija održivih oblika prometovanja općine Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **40.000,00** |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.2.2. Izgradnja pristupne saobraćajnice sa parking prostorom | I i II KVARTAL 2025 | Izgrađena pristupna saobraćajnica sa parking prostorom | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 199.402,74 | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 200.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 399.402,74 | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.2.3. Izgradnja ulice 29 april sa parking prostorom i spojnom ulicom, Založje, općina Breza | I i II KVARTAL 2025 | Izgrađena ulica 29 april sa parking prostorom i spojnom ulicom,Založje,općina Breza | Služba za privreda | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **100.000,00** | **100.000,00** | **97.889,99** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | **200.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **Ukupno** | **300.000,00** | **400.000,00** | **397.889,99** |
| 3.2.2.4. Sanacija cestovne infrastrukture u naselju Podgora- Vino | III KVARTAL 2025 | Sanirana cestovna infrastruktura u naselju Podgora na dionici prema Vinu u dužini od 372 m | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.2.5. Sanacija ulice Titova sa odvodnjom i trotoarima | 2025 | Sanirana ulica Titova sa odvodnjom i trotoarima | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **50.000** | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.2.6. Sanacija ulice Bosanska-Zantaski centar 1 | II i III KVARTAL  2025 | Sanirana ulica Bosanska-Zantaski centar 1 | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 60.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 150.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 210.000,00 | **0** | **0** |
| 3.2.2.7. Vanjsko uređenje LAMELE A | III KVARTAL 2024 | Uređene LAMELE A | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 20.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 25.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 45.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.2.8. Sanacija ulice Mehmeda Spahe do Doma u Mahali | II i III KVARTAL 2026 | Sanirana ulica Mehmeda Spahe do Doma u Mahali u dužini od 690 m, sa ivičnjacima sa jedne strane prema sistemu odvodnje i odvodnjom | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 0 | **75.000,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** |  | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** |  | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** |  | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 0 | **200.000,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 0 | **275.000,00** | **0,00** |
| 3.2.2.9. Sanacija Tičije ulice sa dijelom ulice Sutješka sa odvodnjom | III KVARTAL 2026 | Sanirana Tičija ulica sa dijelom ulice Sutješka. | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** |  | **80.000,00** |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  | **200.000,00** |  |
| **Ukupno** |  | **280.000,00** |  |
| 3.2.2.10. Sanacija puta na dionici okno Kamenice-Izbod | III KVARTAL  2025 | Saniran dio puta na dionici okno Kamenice-Izbod | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 20.000,00 | 0,00 |  |
| **Kreditna sredstva** |  | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale**  **donacije** |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | **30.000,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.2.11. Sanacija puta Kahve-Izbod | III KVARTAL 2026 | Saniran dio puta na dionici Kahve-Izbod | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** |  | **60.000,00** |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  | **150.000,00** |  |
| **Ukupno** |  | **210.000,00** |  |
| 3.2.2.12. Izgradnja cestovne infrastrukture unutar poslovne zone „šaš“ | II i III KVARTAL 2025 | Izgrađena cestovna infrastruktura unutar poslovne zone „šaš“ | Služba za privredu  Služba za prostorno uređenje,zaštitu okolice,geodetske i imovinsko pravne poslove | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **207.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **807.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.2.13. Sanacija ulice Halida Ganića | III KVARTAL 2025 | Sanirana ulica Halida Ganića | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **50.000,00** |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | **60.000,00** |  |  |
| **Ukupno** | **110.000,00** |  |  |
| 3.2.2.14. Godišnji Plan i Program održavanja i zaštite javnih cesta na području općine Breza za 2025, 2026, 2027, godinu | 2025,2026,  2027 | Sanacija i održavanje javnih cesta na području općine Breza za planski period | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 3.2.2.15. Program održavanja lokalnih cesta u zimskom periodu | 2025,2026,2027 | Održavanje javnih cesta na području općine Breza u zmskom periodu | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **116.220,00** | **116.220,00** | **116.220,00** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **116.220,00** | **116.220,00** | **116.220,00** |
| Izrada Strategije razvoja i održavanja javnih cesta na području Općine Breza | I KVARTAL 2025 | Izrađena strategija razvoja i održavanje javnih cesta na području Općine Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **6.000,00** |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **6.000,00** |  |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 14.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 1.093.622,74 | 631.220,00 | 414.109,99 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | **1.520.000,00** | 850.000,00 | 300.000,00 |
| **Ukupno** | **2.613.622,74** | **1.481.220,00** | **714.109,99** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  15 Mjera 3.2.3. SmanjenJE rizika od prirodnih i drugih nesreća | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.2.,, mjera 3.2.3.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.2.3.1. Glavni projekat izgradnja vatrogasnog doma u Brezi i radovi na izgradnji vatrogasnog doma | I, II, III, IV KVARTAL  2025,2026,2027 | Izrađen GP vatrogasnog doma u Brezi, izgrađen vatrogasni dom | Služba civilne zaštite | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 5.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 10.000,00 | **70.000,00** | **150.000,00** |
| **Ukupno** | 15.000,00 | **100.000,00** | **200.000,00** |
| 3.2.3.2. Zaštita od poplava na području Općine Breza u vodotoku rijeke Stavnja | 2025-2027 | Očišćeno i produbljeno korito rijeke Stavnja u dužini od 800m | Služba civilne zaštite | DA | NE | **Budžetska sredstva** | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | **5.000,00** | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Ukupno** | **10.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 15.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | **15.000,00** | **90.000,00** | **170.000,00** |
| **Ukupno** | **25.000,00** | **130.000,00** | **230.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  16 Mjera 3.3.1. Unapređenje energetske efikasnosti javnih objekata i instalacija | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.3.,, mjera 3.3.1..*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.3.1.1. Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu Dom kulture Breza | I i II KVARTAL 2025 | Provedena minimalno 1 mjera za godinu dana | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 25.786,17 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0** | **0** | **0** |
| **Sredstva EU** | **0** | **0** | **0** |
| **Ostale** | **0** | **0** | **0** |
| **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **75.786,17** | **0,00** | **0,00** |
| 3.3.1.2. Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu Sportskog kompleksa zgrada Partizan u Brezi | I i II KVARTAL 2025 | Provedena minimalno 1 mjera za godinu dana | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 44.765,47 | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale donacije** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 27.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **71.765,47** | **0,00** | **0,00** |
| 3.3.1.4. Nastavak radova na modernizaciji sistema javne rasvjete na području općine Breza | I, II, III i IV KVARTAL 2025,2026,2027 | Modernizovana postojeća rasvjeta sa led svjetiljkama u Centralnom dijelu Općine Brza i ruralnim naseljima | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Sredstva EU** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Ostale donacije** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Ostala sredstva** | 40.000,00 | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **Ukupno** | 50.000,00 | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 3.3.1.5. Izrada energetskih audita za objekte u vlasništvu Općine Breza | III I IV KVARTAL  2025 | izrađen energetski audit za minimalno jedan objekat u vlasništvu općine Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 2.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 2.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 16.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 241.141,89 | **9.197,11** | 14.500,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 180.594,74 | 58.394,23 | 40.000,00 |
| **Ukupno** | **200.052,00** | **54.500,00** | **54.500,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  17 Mjera 3.4.1. . Digitalna transformacija | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.4.,, mjera 3.4.1..*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.4.1.1. Nabavka DMS softvera, aplikativnih modula, softvera za digitalizaciju dokumenata i hardvera za podršku sistemu | II i III KVARTAL 2025 | Nabavljen DMS softver, aplikativni moduli, softver za digitalizaciju dokumenata i hardver za podršku sistemu | Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Ukupno | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3.4.1.2. Edukacija uposlenih | 2025-2027 | Educirani uposlenici | Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 0,00 | **5.000,00** | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| 3.4.1.3. Digitizacija sistema | I,II, IIIi IV KVARTAL  2025, 2026,2027 | Digitizovan sisten | Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 0,00 | 20.000,00 | **20.000,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Ukupno** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 17.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 10.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **Ukupno** | **20.000,00** | **135.000,00** | **130.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  18. 3.5.1. Strateško upravljanje i administracija | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.5.,, mjera 3.5.1..*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.5.1.1. Poslovi osnovne i dopunske djelatnosti Stručne služba vijeća I načelnika | Kontinuirano | 95% riješenih predmeta iz okvira  nadležnosti službe  -Izvještaj i program rada službe | Stručna služba za  poslove  vijeća i načelnika | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 2.009.490,00 | 2.009.490,00 | 2.009.490,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **2.009.490,00** | **2.009.490,00** | **2.009.490,00** |
| 3.5.1.2. Izdaci za materijal i usluge | Kontinuirano | Izmireni administarativni troškovi | Služba za finansije,inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | 3.5.1.2. Izdaci za materijal i usluge | 1.334.220 | 1.334.220 | 1.334.220 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale**  **donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 1.334.220 | 1.334.220 | 1.334.220 |
| 3.5.1.3. Tekući grantovi i transferi | Kontinuirano | Tekući grantovi i transferi | Služba za finansije,inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 1.974.000 | 1.974.000 | 1.974.000 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 1.974.000 | 1.974.000 | 1.974.000 |
| 3.5.1.4. Kapitalni grantovi | Tokom cijele godine | Izmireni kapitalni grantovi | Služba za finansije,inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 3.5.1.5. Izdaci za kamate i ostale naknade | Tokom cijele godine | Izmirene kamate i ostale naknade | Služba za finansije,inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.5.1.6. Budžetska rezerva | Tokom cijele godine | Finansiranje eventualno nastalih rashoda koji nisu planirani budžetom | Služba za finansije,inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 18.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 5.687.710,00 | 5.687.710,00 | 5.687.710,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 5.687.710,00 | 5.687.710,00 | 5.687.710,00 |

**Napomena:**

1 Ukoliko organ uprave nije preuzeo mjeru iz strateškog dokumenta kao program u trogodišnjem planu rada, za taj program, u redu „Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere čijoj realizaciji doprinosi program“ ne upisuje se ništa. Ukoliko je program utvrđen preuzimanjem mjere iz strateškog dokumenta, u ovom redu i redu „Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1.)“ naziv će biti identičan.

2 **PJI status** se unosi samo za projekte iz Programa javnih investicija i to za kandidovane projekte se unosi (K); za odobrene projekte se unosi (O); za projekte koji su u implementaciji unosi se (I).

3 Vlada FBiH/kantona /načelnik/gradonačelnik JLS **usvaja *(Da / Ne****).*

U tabelu A2 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih aktivnosti / projekata u sklopu svakog programa.